# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## فرآوري و بسته‌بنـدي ميگـو با ظرفيت بسته بندي 1800 تن ميگوي فرآوري شده در سال ### تيـرماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي ميگو ظرفيت : 1800 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 5/2194 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 5/224 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1970 ميليون ريال ميزان اشتغالزايي : چهـل و هفـت نفـر دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه

مقدمــه :

بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.

نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.

از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگي‌هاي ثانويه و يا عرضه در اندازه ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات غذايي توليدي كشور ، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.

آلودگي و فساد مواد پروتئيني حيواني و فراورده هاي دامي موجب افت قابل توجه ارزش غذايي و نهايتا خروج مواد باارزش غذايي ازچرخه مصرف مي‌گردد. از ديگر سو استفاده از گوشت ماهي، ميگو و ساير آبزيان به عنوان يك منبع غذايي مهم و با ارزش مي‌تواند در تامين سلامت جامعه نقش بسزايي ايفا نمايد چرا كه چربي موجود در گوشت آبزيان داراي كلسترول غير مضر مي‌باشد.

لكن اين مواد غذايي بسيار حساس و سريع الفساد است كه حفظ كيفيت آن از مرحله صيد تا مصرف از اهميت بالايي برخوردار است، لذا صنايع مربوط به فرآوري و نگهداري اين محصول مي‌توانند در ارتقاي كيفيت و در نتيجه ترغيب مصرف‌كنندگان به استفاده از اين فرآورده مهم مؤثر باشند ، با عنايت به اين موارد فرآوري و بسته بندي ميگو به ظرفيت يكهزار و هشتصد تن در سال مد نظر ارائه دهندگان طرح مي‌باشد.

بسته بندي ميگو پس از فرايند حذف سر و دم و در دو نوع بسته هاي يك كيلوگرمي خالص با پوشش سلفون وكيوم و همچنين جعبه هاي دو كيلوگرمي همراه با يخ ( با وزن خالص يكهزار گرم) انجام مي‌پذيرد.  انجام اين امر به صورت دريافت اجرت براي بسته بندي ميگـو از صاحبان كالا بوده و طي آن افت وزني ناشي از فرايند فرآوري حذف سر ودم محاسبه مي‌گردد و ضايعات آن كه در تهيه خوراك دام به كار مي‌رود نيز به صاحبان كالا عودت مي‌گردد.

علاوه بر اينكه پرداختن به اين موضوع داراي توجيه مناسـب اقتصادي است،  با اجـراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 54 | 30 | 1800 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 3/3 2/2 6 | 5 6 10 20 | 1800مترمربع 550مترمربع 220مترمربع 300مترمربع | تسطيح و خاكبرداري ديواركشي خيابان كشي پاركينگ و فضاي سبز | 1 2 3 4 |
| 5/20 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 25 150 32 7 8 40 6/3 36 | 600 500 600 400 350 400 400 300 600 | 350 50 250 80 20 20 100 12 60 | سالن توليد و آزمايشگاه انبار سردخانه زير صفر اداري و سرويس ساختمان تاسيسات نگهباني و توزين ساختمان رفاهي كاركنان محل باسكول تونل انجماد | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 6/511 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات و تجهيزات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | تـعداد | شـــــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 300 2 350 6 5/1 1 5 | 1 1 - 2 100 10 50 2 | پيش سرد كن پنجاه تني تونل انجماد پنج تني ميز و وان استيل نوار نقاله و ماشين بسته بندي وكيوم پالت چرخ دستي انواع چاقو و مصقل ترازوي 20 كيلوگرم ديجيتال | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 5/785 | جــــــمـــــــع |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

| هزينه كل(ميليون ريال) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 30 4 10 6 5 5 200 6 60 30 | حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر كابل و تابلوهاي برق حق انشعاب آب و لوله كشي سيستم سرمايش و گرمايش مخزن سوخت سيستم اطفاي حريق سردخانه 300 تني زير صفر ژنراتور برق اضطراري باسكول 40 تني با متعلقات تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| 356 | جــــمــــع |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 25 | 90 25 | 2 1 | وانت نيـسان يخچال دار ليفتراك برقي يك تن | 1 2 |
| 205 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 3 2 2 | خط تلفـن و دستگاه فاكس ميز و صندلي اداري وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 |
| 7 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 4 4 4 2 | تاسيس و ثبت شركت و دريافت مجوزها هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات تهيه نقشه هاي ساختماني و طرح جانمايي آمــوزش | 1 2 3 4 |
| 14 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 54 1/532 5/785 205 356 7 14 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 6/1953 | جــــمــــع |
| 7/97 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 3/2051 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 400 60 80 4/2 75 | 4/0 5/0 075/0 250 6 - | 1000000عدد 800000عدد 800000عدد 400 رول 400كيلوگرم - | ظروف يك كيلوگرمي‌باليبل جعبه مقواييدو كيلوگرمي‌ كيسه نايلون دو كيلوگرمي‌ سلفون كلر مواد غذايي كاركنان | 1 2 3 4 5 6 |
| 4/1017 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/16 14 2/25 6/75 336 6/33 2/11 14 6/12 6/12 | 2/1 1 9/0 9/0 8/0 8/0 8/0 1 9/0 9/0 | 1 1 2 6 30 3 1 1 1 1 | مدير طرح مدير توليد كارمند مالي و اداري كارگر ماهر كارگر ساده راننده نگهبان و سرايدار انباردار آشپز مسئول تاسيسات | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| 7/108 | 23% سهم حـق بـيمه كارفرما |  |  |  |
| 3/660 | - | 47 | جـــمــــع كل |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64/10 24/14 42/31 5/20 7/0 | 2% 4% 4% 10% 10% | 1/532 356 5/785 205 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 5/77 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/53 72/42 55/78 5/20 7/0 | 10% 12% 10% 10% 10% | 1/532 356 5/785 205 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 68/195 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 5/6 8/1 3/2 | 250 650 120 - | 400000 10000 15000 - | كيلووات ساعت ليتر متر مكعب - | برق بنزيـن آب تلفن |
| 6/40 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 4/1017 3/660 5/77 68/195 6/40 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 48/1991 | جــــمــــع |
| 57/99 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 05/2091 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش ( دوره يك‌ماهه )

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 78/84 03/55 39/3 | مواد اوليه حقوق و دستمزد سوخت و انرژي |
| ### 2/143 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 3/2051 2/143 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 5/2194 | # جمـــــع كل |

ج – درآمـد:

| ارزش كل(ميليون ريال) | ميزان توليد | ارزش‌واحد (ريال) | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| 1800 1600 | 1000000 800000 | 1800 2000 | 1-اجرت بسته بندي ماهي در بسته‌هاي 1000 گرمي (با احتساب ضايعات قسمت‌هاي زايد) 2-اجرت بسته بندي ميگو در جعبه هاي مقوايي با وزن خالص 1000 گرم (با احتساب ضايعات قسمت‌هاي زايد) |
| ### 3400 | جــــــــمـــــــــع |  |  |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 5/3 68 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 5/71 | جــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 3400 | درآمد ( فروش ) |
| 05/2091 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 95/1308 | سود ناويژه |
| 68 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 95/1240 | سود عملياتي |
| 5/3 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 45/1237 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 27/1 سال ( تقريبا 15 ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 4/1017 | - | 0 | 100 | 4/1017 | مواداوليه |
| 3/660 | 65 | 2/429 | 35 | 1/231 | حقوق و دستمزد |
| 6/40 | 20 | 1/8 | 80 | 5/32 | سوخت و انرژي |
| 5/77 | 20 | 5/15 | 80 | 62 | تعمير و نگهداري |
| 68/195 | 100 | 68/195 | - | 0 | استـهلاك |
| 68 | - | 0 | 100 | 68 | توزيع و فروش |
| 5/3 | 100 | 5/3 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 57/99 | 15 | 94/14 | 85 | 63/84 | پيش بيني نشده |
| 55/2162 | - | 92/666 | - | 63/1495 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل02/35%  مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 1970 ميليون ريال 12 ماه 16% 316 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد: كارمزد: كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 2286 ميليون ريال 36 ماه 16% 6/548 ميليون ريال 6/864 ميليون ريال 2/288 ميليون ريال 67/656 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67/656 | 67/656 | 67/656 | 0 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 2/288 | 2/288 | 2/288 | 0 | كارمزد تسهيلات |
| 87/944 | 87/944 | 87/944 | 0 | جـــمــع |