# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## پرورش قـارچ خوراكـي با ظرفيت 50 تن در سال ### تيـرماه 1382

# خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به ظرفيت 50 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 8/889 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 8/89 ميليون ريال سهم تسهيلات: 800 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 26 ماه

مقدمـه :

مواد پروتئيني ، يكي از مهم ترين اجزاي مواد غذايي مورد استفاده انسانها است. نياز طبيعي بدن انسان به اين مواد ، مبين ضرورت استفاده آنها در سبد غذايي خانواده ها است. از ديرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز‌ منبع اصلي تامين پروتئين موردنياز انسان بوده است.

لكن در حال حاضر ، به واسطه تغيير روش زندگي از سنتي به ماشيني و كاهش تحرك افراد در زندگي روزمره ، استفاده از گوشت قرمز بدليل دارا بودن مقدار زيادي مواد چرب رو به كاهش نهاده و در عوض، استفاده از مواد غذايي اي كه با داشتن مقدار كافي پروتئين، براي سلامتي زيان آور نباشند مورد توجه واقع شده است. حبوبات ، سويا و قارچ خوراكي مهم ترين منابع پروتئين غير حيواني هستند كه امروزه به طور وسيع مصرف مي‌شوند. در اين ميان بازار مصرف قارچ خوراكي به دليل افزايش سطح آگاهي جامعه نسبت به فوايد و روش مصرف آن ، روند رو به رشدي را تجربه مي‌كند.

قارچ ، به علت اينكه سرشار از مواد پروتئيني ، گلوسيدي ، ويتامين‌ها و ليپيدها است مي‌تواند غذاي مناسب و كاملي براي انسان به شمار آيد. ضمن اينكه به واسطه سهولت پرورش قارچ هاي خوراكي مي‌توان آنها را به صورت تازه ، خشك ، كنسرو و پودر به بازار عرضه نمود.

اجراي اين طرح به عنوان يك فعاليت توليدي ، ضمن اينكه گامي به سوي خود اتكايي كشور  در صنايع غذايي به شمار مي‌رود، مي‌تواند بسترساز اشتغال به كار نيروهاي متخصص ( خصوصا در علوم كشاورزي ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اينكه بانوان كارآفرين نيز مي‌توانند با پياده سازي اين طرح، گامي در جهت توسعه ميهن بردارند.

روش تولـيد :

مراحل پرورش قارچ خوراكي عبارتند از:

الف- تهيه بذر

ب- تهيه كمپوست

پ- كشت بذر

ت- رشد ريشه‌هاي قارچ

ث- خاك ريزي

ج- برداشت

الف- تهيه بذر:

براي تهيه بذر ، دانه هاي گندم را بعد از جوشاندن در كيسه هاي كوچك پلاستيكي ريخته و جهت جلوگيري از هجوم ميكروب هاي هوازي به آن ، دهانه آن را با پنبه مسدود نموده و به مدت دو ساعت در اتوكلاو استريل مي‌كنند. سپس بسته‌هاي فوق‌الذكر را با ماده تلقيحي با هاگ و اسپور واريته قارچ مورد نظر تلقيح مي‌كنند و سپس كيسه ها را در محوطه با حرارت حدود 25 درجه سانتي گراد به مدت سه هفته نگهداري مي‌نمايند كه در اين مدت، ميسيليوم بر روي دانه هاي گندم رشد نموده و آماده كشت مي‌باشند و اين عمل را تهيه مايه مي‌نامند.

ب- تهيه كمپوست:

كمپوست از اختلاط كاه ، كود مرغي، گچ، اوره و آب به نسبت 10، 5، 7 ، 4/0 و 25 حاصل مي‌شود.

پ- كشت بذر:

در اين مرحله كمپوست تهيه شده در جعبه هاي چوبي ريخته شده و دانه هاي گندم حاوي ميسيليوم قارچ روي آن  كشت شده و پس از فشرده سازي آن را در دماي 25 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 85 تا 90 درصد نگهداري مي‌كنيم.

ث- رشد ريشه هاي قارچ:

ريشه هاي قارچ ميسيليوم پس از حدود دو تا سه هفته تمام محيط كشت را فرا مي‌گيرند . در اين مرحله نوبت به خاكريزي مي‌رسد.

ت- خاك ريزي :

در اين مرحله، سطح تمام جعبه هاي حاوي كشت با خاك استريل كه قبلا آماده شده به ضخامت 3 الي 5 سانتي‌متر پوشانده مي‌شود. pH اين خاك بايد حدود 5/7 باشد . سپس دماي محيط را به 18 درجه سانتي گراد تقليل مي‌دهند.

ج- برداشت:

پس از دو تا سه هفته قارچ ها با شكل گرفتن خود ، شروع به رشد كرده و پس از چند روز تمام سطح كشت را مي‌پوشانند . برداشت قارچ در اين زمان آغاز مي‌گردد. در هر دوره كشت معمولا بين پنج تا شش نوبت برداشت وجود دارد كه هر نوبت حدود يك هفته به طول مي‌انجامد. بعد از پايان دوره كشت كمپوست باقيمانده مستقيما قابل فروش است.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 5/62 | 25 | 2500 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 3 5 | 5 6 10 | 1000مترمربع 500مترمربع 500مترمربع | تسطيح و خاكبرداري ديواركشي خيابان كشي و آسفالت | 1 2 3 |
| 13 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 5/13 27 18 2/7 2/7 9/18 45 6/9 6 15 6 | 350 300 300 900 300 400 350 300 320 250 300 250 | 360 45 90 20 24 18 54 150 30 24 50 24 | سالن پرورش قارچ سالن پاستوريزاسيون خاك سالن تاسيسات سردخانه و انبار سالن بسته بندي سرويس بهداشتي راهروي بين سالن ها سوله تهيه كمپوست ساختمان اداري موتورخانه ساختمان نگهباني و سرايداري انبار لوازم و قطعات | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 4/299 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 62 2 20 40 15 10 20 | 5 62 2 20 40 15 10 20 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | پمپ شناور تراكتور تريلر ميكسر ديگ بخار هواساز تسمه نقاله موتور ژنراتور 50 كيلووات | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 174 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد(هزارريال) | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 10 21 10 50 16 | - - 70 - 50 8 | - - 300متر - 1حلقه m22000 | حق انشعاب برق كابل كشي ونصب تابلوها و ترانس‌ها لوله كشي تاسيسات آبراساني حفر و تجهيز چاه آب طبقه بندي فضاي سالنها | 1 2 3 4 5 6 |
| 125 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 90 | 1 | وانت نيـــسان يخچال دار | 1 |
| 90 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 2 1 2 | تلفـن ميز و صندلي اداري وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 4 |
| 7 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 16 15 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش | 1 2 |
| 31 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 5/62 4/312 174 90 125 7 31 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 802 | جــــمــــع |
| 40 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 842 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 25 5/4 73/2 5/1 25/6 5/7 40 | 30 200 75 650 75 50 15 4/0 | Kg2500 125تن 60تن 2/4 تن 20تن m3125 500ليتر 100000عدد | بذر كلش گندم و جو كود مرغي كود اوره گچ و آهك خاك سموم ضد عفوني كننده ظروف‌بسته‌بندي نيم‌كيلويي | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 48/162 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/16 2/11 6/12 2/39 8/9 8/9 | 2/1 8/0 9/0 7/0 7/0 7/0 | 1 1 1 4 1 1 | مدير طرح كارمند اداري و حسابدار تكنيسين كارگر ساده راننده نگهبان و سرايدار | 1 2 3 4 5 6 |
| 6/19 | 23% سهم حـق بـيمه كارفرما |  |  |  |
| 119 | - | 9 | جـــمــــع كل |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/6 5 7 9 7/0 | 2% 4% 4% 10% 10% | 4/312 125 174 90 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 95/27 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/31 15 4/17 18 7/0 | 10% 12% 10% 20% 10% | 4/312 125 174 90 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 34/82 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/2 95/1 64/0 | 250 650 160 | 10000 3000 4000 | كيلووات ساعت ليتر ليتر | برق بنزيـن گازوئيل |
| 09/5 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 48/162 119 95/27 34/82 09/5 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 86/396 | جــــمــــع |
| 84/19 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 7/416 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش ( دوره دو ماهه )

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 1/27 8/19 9/0 | مواد اوليه حقوق و دستمزد سوخت و انرژي |
| ### 8/47 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 842 8/47 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 8/889 | # جمـــــع كل |

ج – فروش:

| ارزش كل(ميليون ريال) | ميزان توليد | ارزش واحد (هزارريال) | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 675 18 | 50000 Kg 200 تن | 5/13 90 | قارچ خوراكي بسته بندي شده كمپوست | 1 2 |
| ### 693 |  | جــــــــمـــــــــع |  |  |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 75/7 86/13 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 61/20 | جــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 693 | درآمد ( فروش ) |
| 7/416 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 3/276 | سود ناويژه |
| 86/13 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 44/262 | سود عملياتي |
| 75/7 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 69/254 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 16/2 ( تقريبا 26 ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 48/162 | - | 0 | 100 | 48/162 | مواداوليه |
| 119 | 65 | 65/41 | 35 | 35/77 | حقوق و دستمزد |
| 09/5 | 20 | 02/1 | 80 | 07/4 | سوخت و انرژي |
| 95/27 | 20 | 59/5 | 80 | 36/22 | تعمير و نگهداري |
| 34/82 | 100 | 34/82 | - | 0 | استـهلاك |
| 86/13 | - | 0 | 100 | 86/13 | توزيع و فروش |
| 75/7 | 100 | 75/7 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 84/19 | 15 | 98/2 | 85 | 86/16 | پيش بيني نشده |
| 31/438 | - | 33/141 | - | 98/296 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل69/35% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 800 ميليون ريال شش ماه 13% 52 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 852 ميليون ريال 54 ماه 13% 21/249 ميليون ريال 21/301 ميليون ريال 94/66 ميليون ريال 78/177 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 5 | سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78/177 | 78/177 | 78/177 | 78/177 | 89/88 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 94/66 | 94/66 | 94/66 | 94/66 | 47/33 | كارمزد تسهيلات |
| 72/244 | 72/244 | 72/244 | 72/244 | 36/122 | جمــع |