# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## توليدترانس مهتابي 40وات و 20 وات با ظرفيت 400000 عدد در سال ### تيـرماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد ترانس مهتابي 40 وات و 20 وات ظرفيت : 400 هزار عدد در سال مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس سرمايه گذاري كـل: 1300 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 150 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1150 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 6/1 سال ( معادل 19 ماه ) سود ويژه : 685 ميليون ريال ميزان اشتغالزايي : بيست نفر

مقدمــه:

صنايع الكتريكي به عنوان يكي از صنايع پيشروي دنياي صنعتي توانسته است موجب تحول عظيمي در اقتصاد بسياري از كشورها منجمله كشورهاي خاور دور گشته است. اشتغال زايي مناسب، سودآوري بالا و دوره كوتاه بازگشت سرمايه، اين صنعت را به يكي از جذابترين حوزه هاي سرمايه گذاري تبديل نموده است.

لامپ هاي فلورسنت به عنوان يك محصول الكتريكي در روشنايي بسياري از اماكن بكار ميرود. مزيت اصلي لامپ هاي فلورسنت ايجاد نور يكنواخت بدون خيره كنندگي بوده و به دليل مصرف اندك برق ، در سطح وسيعي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. استفاده فراوان از انواع و اشكال مختلف اين لامپ ها ( ميله‌اي، حلقوي و ... ) در روشنايي محيط كارگاهها و كارخانجات ، بيمارستانها و مراكز درماني ، مدارس و دانشگاهها ، ادارات و تابلوهاي فروشگاهها ، اهميت توليد اين محصول و لوازم جانبي آن شامل ترانس، استارت و ... را عيان مي‌سازد. مضافا اينكه تركيب نور حاصل از لامپ هاي فلورسنت با نور زرد حاصل از لامپ هاي رشته اي ( تنگستن ) براي حفظ بهداشت و سلامتي چشم مورد تاكيد پزشكان ميباشد.

از ديگر سو نياز اين طرح براي بكارگيري نيروهاي متخصص و فاقد تخصص فرصت مناسبي را براي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي بالاخص در زمينه هاي مهندسي برق و آموزش افراد كم تخصص در حين كار ايجاد نمايد، ضمن اينكه با توجه به  ماهيت اين فعاليت توليدي مي‌توان از نيروي كار بانوان در رده‌هاي تخصصي و كارگري نيز  بنحو مقتضي استفاده نمود.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 60 | 30 | 2000 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 27 18 | 6 75 60 | 2000مترمربع 360مترمربع 300مترمربع | تسطيح و خاكبرداري ديواركشي(بلوك و استر سيمان) خيابان كشي و اسفالت | 1 2 3 |
| 57 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 45 180 35 12 25 3 | 450 450 450 500 500 500 300 | 100 100 400 70 24 50 10 | انبار مواد اوليه (سوله) انبار محصول (سوله) سالن توليد(سوله) اداري ،نمازخانه و سرويس آزمايشگاه نگهباني و سرايداري اتاق برق | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 345 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 30 15 100 35 50 12 7 6 | 45 30 15 100 35 10 12 7 6 | 1 1 1 1 - 5 1 1 - | پرس 50 تني هيدروليك پرس 25 تني پرس 50 تني دستگاه تزريق پلاستيك كوره نگ انواع قالب ها اهم متر ديجيتال ترانس جوش ابزار آلات كار ( دريل پايه دار و... ) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 300 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 60 10 10 20 4 3 3 | حق انشعاب برق3فاز 100 كيلووات و پست برق كابل كشي و برق رساني و نصب ترانس و تابلو انشعاب آب و لوله كشي سيستم سرمايش و گرمايش ( كولر آبي و بخاري ) سيستم اطفاي حريق ( ده كپسول ده كيلويي ) تانكر ذخيره سوخت 5000 ليتري با ورق سياه و پايه فلزي كوتاه فن و سيستم تهويه كارگاهي | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 110 | جـــمـــع |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 22 | 78 22 | 1 1 | وانت نيـــسان ليفتراك برقي | 1 2 |
| 100 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تجهيزات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 5 3 | تلفـن ميز و صندلي اداري لباس كار و وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 |
| 10 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 7 5 12 40 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال ) راه اندازي آزمايشي( معادل ده روز مواد اوليه، سوخت و ارژي ودستمزد ) | 1 2 3 4 |
| 64 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 60 402 300 100 110 10 64 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تجهيزات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 1046 | جــــمــــع |
| 54 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 1100 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 6/0 650 3/1 200 7/2 6/5 25/11 55/13 | 7000 5/2 6500 1 5/0 3 5/3 5/1 - | 100 تن Kg 240 10 تن 1300 حلقه 400000 Kg 900 Kg 1600 7500 عدد - | آهن سيم قلع پلي اتيلن تزريقي چسب بوبين ترمينال فيلم سيم مسي كارتن نايلون بسته بندي | 1 2 3 4 5 |
| 1000 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

پرسنل توليدي :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/13 12 4/32 8/10 6/57 | 1/1 1 9/0 9/0 8/0 | 1 1 3 1 6 | مدير فنـي تكنيسين ماشين آلات كارگر ماهر مسئول كنترل كيفيت كارگر ساده | 1 2 3 4 5 |
| 2/88 | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق |  |  |  |
| 2/214 | - | 12 | جـــمــــع كل |  |

پرسنل غير توليدي:

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/14 6/9 8/10 8/10 12 2/19 6/9 | 2/1 8/0 9/0 9/0 1 8/0 8/0 | 1 1 1 1 1 2 1 | مدير طرح كارگر خدماتي حسابدار كارمند اداري مسئول فروش راننده نگهبان و سرايدار | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 48/60 | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق |  |  |  |
| 88/146 | - | 8 | جـــمــــع كل |  |

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل 08/361 = 88/146 + 2/214

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/8 4/4 12 10 1 | 2% 4% 4% 10% 10% | 402 110 300 100 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تجهيزات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 44/35 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/40 2/13 30 20 2 | 10% 12% 10% 20% 20% | 402 110 300 100 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تجهيزات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 4/105 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 55/4 4/0 45/0 | 250 650 200 160 | 200000 7000 2000 2800 | كيلووات ساعت ليتر متر مكعب ليتر | برق بنزيـن آب گازوييل |
| 4/55 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 1000 08/361 44/35 4/105 4/55 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 32/1557 | جــــمــــع |
| 68/77 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 1635 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 167 33 | مواد اوليه ( دوماهه ) تنخواه گردان ( 20 روزه بجز مواد اوليه ) |
| ### 200 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 1100 200 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 1300 | # جمـــــع كل |

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 1000 | - | 0 | 100 | 1000 | مواداوليه |
| 2/214 | 70 | 94/149 | 30 | 26/64 | حقوق و دستمزد توليدي |
| 4/55 | 20 | 08/11 | 80 | 32/44 | سوخت و انرژي |
| 44/35 | 20 | 09/7 | 80 | 35/28 | تعمير و نگهداري |
| 4/105 | 100 | 4/105 | - | 0 | استـهلاك |
| 2/2 | 100 | 2/2 | - | 0 | بيمه كارخانه |
| 28 | - | 0 | 100 | 28 | توزيع و فروش |
| 8/66 | 35 | 38/23 | 65 | 42/43 | پيش بيني نشده |
| 44/1507 | - | 09/299 | - | 35/1208 | جمـــع |

ج – قيمت تمام شده محصول:

قيمت تمام شده محصول = ظرفيت سالانهòهزينه هاي توليد

ريال قيمت تمام شده هر كيلو گرم 3770 @ 400000ò15074400000

د – فروش:

قيمت فروش بر مبناي متوسط قيمت كالاي مشابه در بازار در نظر گرفته مي‌شود. قيمت هر عدد ترانس به طور متوسط 6000 ريال

فروش ناخالص = ظرفيت طرح * فروش

# ميليون ريال  2400= 400000 *6000 ريال

سود ناويژه:

هزينه هاي توليد سالانه - فروش ساليانه

ميليون ريال 56/892 =44/1507-2400=سود ناويژه

محاسبه نقطه سر به سر توليد:

100 * (هزينه متغير – فروش )òهزينه ثابت

4/30%=

سود ويژه:

| 56/892 | سود ناويژه |
| --- | --- |
| 88/146 28 | كسر مي شود : هزينه هاي عملياتي حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي اداري و فروش |
| 68/717 | سود عملياتي |
| 32 | كسر مي‌شود : هزينه هاي غير عملياتي استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري دو ساله |
| 68/685 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

سال6/1= 68/685 ò 1100 = سود ويژه قبل از كسر مالياتòسرمايه گذاري ثابت طرح=دوره برگشت سرمايه

محاسبة كارمزد وام

| 1150 ميليون ريال دوازده ماه 16% 184 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 1334 ميليون ريال 48 ماه 16% 88/426 ميليون ريال 88/610 ميليون ريال 72/152 ميليون ريال 5/287 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 5 | سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/287 | 5/287 | 5/287 | 5/287 | 0 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 72/152 | 72/152 | 72/152 | 72/152 | 0 | كارمزد تسهيلات |
| 22/440 | 22/440 | 22/440 | 22/440 | 0 | جمــع |